# Учёт задач разработки ПО

Тема: Cистема учёта задач разработки ПО для заказчиков
База данных: develop_issues

## 1. Вводные

Организация разрабатывает программное обеспечение для Заказчиков. Работа ведётся в разных проектах. Структура данных базы схожа с используемой в организации, но заполнена фейк данными.

Основные сущности БД:

| Сущность | Количество |
| --- | --- |
| Организации-заказчики | 3 |
| Проекты | 12 |
| Спринты | 28 |
| Разработчики (backend, frontend, QA, release manager и др.) | 15 |
| Задачи | 1 000+ |
| Назначения исполнителей (task_assignments) | 2900+ |

- Процесс задачи:

- backlog → in_discussion → in_progress → being_tested → release

- Задача может иметь метку high_priority на любом этапе (это label, не статус).

- При попадании в спринт разработчику назначается срок (due_at), статус → in_progress.

- После разработки задача передаётся QA; у QA срок может быть явным или не задан (тогда действует SLA 3 рабочих дня).

- У задач возможен «ping-pong» между разработчиком и QA.

- После приёмки QA задача передаётся release manager и переходит в статус release.

- Типы задач: development и incident.

## 2. Проблема

При выполнении задач исполнители часто не укладываются в индивидуальный SLA — срок, выданный конкретному разработчику, QA или release manager на момент назначения.

Последствия для организации:

- Срыв сроков проекта и релизов — заказчик получает результат позже, снижается доверие.

- «Ping-pong» между исполнителями — задача многократно передаётся dev ↔ QA, растёт время цикла.

- Перерасход ресурсов — лишние часы, нагрузка на команду.

Проблема системная и существенная.

## 3. Гипотеза

Если заранее выявлять назначения с высоким риском нарушения SLA и принимать превентивные меры (пересмотр срока, другой исполнитель, эскалация, дополнительное уточнение требований), то:

- доля нарушений SLA снизится;

- сократится ping-pong dev ↔ QA;

- проекты будут чаще укладываться в плановые сроки.

Проверка гипотезы: собрать фактические данные из БД, проверить закономерности SQL

## 4. Если гипотеза верна — что мы можем вычислять

| Действие | Описание |
| --- | --- |
| Предсказывать | Вероятность нарушения SLA на момент назначения исполнителя на задачу |
| Предотвращать | При высоком риске — пересмотреть due_at, назначить более опытного исполнителя, уточнить требования до in_progress, усилить контроль QA |
| Планировать | Оценивать нагрузку команды и риск срыва спринта до его старта |

## 5. Модель

Целевая переменная: is_sla_breached

| Значение | Смысл |
| --- | --- |
| is_sla_breached = 1 | исполнитель нарушил SLA (завершил позже effective deadline) |
| is_sla_breached = 0 | исполнитель уложился в SLA |

Кандидаты в признаки:

- тип задачи (incident / development);

- роль исполнителя (qa, backend, release_manager);

- срок SLA (allowed_days);

- опыт и образование разработчика;

- число назначений на задаче (ping-pong);

- время в статусе in_discussion;

- заказчик — организация-заказчик (organization_id, organization_name, отрасль industry);

- проект — project_id, code, status, даты проекта (started_at, planned_end_at);

- тематика проекта — projects.description и при необходимости projects.name.

Слабые / не подтверждены: story_points, has_high_priority, отрасль заказчика.

## 6. Краткий вывод

- Ситуация: учреждение ведёт разработку для заказчиков через проекты, спринты и цепочки назначений исполнителей.

- Проблема: более половины назначений нарушают SLA = срывы релизов и ping-pong.

- Гипотеза: риск нарушения SLA можно предсказать по метаданным задачи и исполнителя и снизить превентивными мерами.

- Основная задача: бинарная классификация is_sla_breached на уровне task_assignment.